CÁTEDRA: Ing. Software y Calidad del Software

Trabajo final integrador

Integrantes del Grupo:

Contenido Sprint 1

Para continuar el trabajo final integrador vamos a planificar el Sprint Nro 1 que tendrá una duración aprox de 30 días con el objetivo de presentarse en la primer semana del mes de Septiembre (miércoles 2).

En este segundo sprint se pretende comenzar con la implementación de las funcionalidades prioritarias del product backlog.

Desarrollar el sprint backlog descomponiendo las tareas necesarias estimadas para cumplir con el objetivo incluyendo tareas de análisis, diseño, desarrollo y prueba. El Producto Backlog y el Sprint Backlog debe presentarse el miércoles 19/08.

Crear un modelo de datos que refleje las necesidades de almacenamiento para cumplir con los requisitos incluidos en el product backlog.

De cada HU elegida se debe realizar la estimación del valor que agrega al producto y del esfuerzo necesario para su desarrollo de cada una a implementar.

En la reunión de retrospectiva cada grupo deberá presentar el sprint backlog teórico y el real con los tiempos de trabajo de cada actividad realizada.

Para no perder el norte y el objetivo final del trabajo a continuación copio el material que se debe presentar a fin de año remarcando lo que ya tenemos desarrollado.

Como trabajo al final del año se debe presentar:

- Realizar un prototipo en papel del mismo.

- Armar el product backlog.

- Realizar un prototipo del sistema.

- Armar los sprint backlog de cada iteración.

  - Realizar las estimaciones.

  - Presentar los tiempos reales de trabajo.

- Armar un modelo de datos o de clases de la solución planteada.

- Desarrollar el plan de calidad del proyecto

  - Definir un estándar de codificación.

  - Definir un estándar de diseño de interfaz a utilizar.

  - Armar un plan de pruebas unitarias de una ventana.

Llevar el control de cambios del código en alguna herramienta de SCM. (github o similar).