## Sistema de Gestión de Envíos y Distribución

Trabajo Práctico Integrador - Sprint Backlog 1

Docentes:

- Gandino, Diego

- Saldarini, Javier Daniel

Grupo N° 7:

- Araya, Ulises

- Díaz Aimar, Felipe

- Micheloud, Jeremías

Índice

Contenido

Sistema de Gestión de Envíos y Distribución — Movii	1

Contenido	2

2. Product Backlog priorizado	3

3. Historias de Usuario seleccionadas para el Sprint 1	4

4. Estimaciones de Valor y Esfuerzo	9

4.1 Escala de Valor de Negocio	9

4.2 Escala de Esfuerzo (Story Points — Fibonacci)	9

4.3 Resumen de estimaciones	10

5. Sprint Backlog — Desglose de tareas	11

HU-01 — Registro y autenticación de usuarios	11

HU-02 — Registro de envíos	12

HU-03 — Gestión de rutas diarias	13

HU-04 — Asignación de envíos a ruta y repartidor	14

HU-05 — Listado de envíos del día para repartidor	15

Tareas transversales del Sprint	16

Resumen de horas estimadas	17

6. Modelo de Datos	18

Tabla usuarios	18

Tabla envios	18

Tabla remitentes	19

Tabla destinatarios	20

Tabla rutas	20

Relaciones principales	21

7. Criterios generales del Sprint	22

7.1 Definition of Done (DoD)	22

7.2 Convenciones del equipo	22

8. Burndown Chart (plantilla)	23

9. Retrospectiva (plantilla para completar al cierre)	24

Sprint Backlog Teórico vs. Real	24

Preguntas de retrospectiva	24

# Contenido

Para continuar el trabajo final integrador vamos a planificar el Sprint Nro 1 que tendrá una duración aprox de 30 días con el objetivo de presentarse en la primer semana del mes de Septiembre (miércoles 2).

En este segundo sprint se pretende comenzar con la implementación de las funcionalidades prioritarias del product backlog.

Desarrollar el sprint backlog descomponiendo las tareas necesarias estimadas para cumplir con el objetivo incluyendo tareas de análisis, diseño, desarrollo y prueba. El Producto Backlog y el Sprint Backlog debe presentarse el miércoles 19/08.

Crear un modelo de datos que refleje las necesidades de almacenamiento para cumplir con los requisitos incluidos en el product backlog.

De cada HU elegida se debe realizar la estimación del valor que agrega al producto y del esfuerzo necesario para su desarrollo de cada una a implementar.

En la reunión de retrospectiva cada grupo deberá presentar el sprint backlog teórico y el real con los tiempos de trabajo de cada actividad realizada.

Para no perder el norte y el objetivo final del trabajo a continuación copio el material que se debe presentar a fin de año remarcando lo que ya tenemos desarrollado.

# 2. Product Backlog priorizado

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Registro y autenticación de usuarios | Muy Alta | ✅ Sprint 1 |
| HU-02 | Registro de envíos | Muy Alta | ✅ Sprint 1 |
| HU-03 | Gestión de rutas diarias | Alta | ✅ Sprint 1 |
| HU-04 | Asignación de envíos a ruta y repartidor | Alta | ✅ Sprint 1 |
| HU-05 | Listado de envíos del día para repartidor | Alta | ✅ Sprint 1 |
| HU-06 | Actualización de estado de entrega | Alta | Sprint 2 |
| HU-07 | Registro de entrega fallida con motivo | Alta | Sprint 2 |
| HU-08 | Confirmación de entrega con firma y foto | Alta | Sprint 2 |
| HU-09 | Reprogramación de entregas fallidas | Media | Sprint 2 |
| HU-10 | Tracking público por código de guía | Media | Sprint 2 |
| HU-11 | Panel de operaciones en tiempo real | Media | Sprint 3 |
| HU-12 | Visualización de ruta en mapa (repartidor) | Media | Sprint 3 |
| HU-13 | Reportes de envíos por período | Baja | Sprint 3 |
| HU-14 | Ranking de desempeño de repartidores | Baja | Sprint 3 |
| HU-15 | Clasificación de incidencias por motivo | Baja | Sprint 3 |

# 3. Historias de Usuario seleccionadas para el Sprint 1

HU-01

| Título | Registro y autenticación de usuarios |
| --- | --- |
| Descripción |  |
| YO COMO | Administrador del sistema |
| DESEO | Poder registrar usuarios con sus roles (operador logístico, repartidor, supervisor) y que cada usuario pueda iniciar sesión de forma segura |
| PARA | Que cada perfil acceda únicamente a las funcionalidades que le corresponden |
| Criterios de Aceptación |  |
| CA-01 | El sistema permite crear un usuario con: nombre completo, email, contraseña y rol asignado (operador, repartidor, supervisor). El usuario se persiste en la base de datos con la contraseña hasheada. |
| CA-02 | El sistema valida que el email sea único y tenga formato válido. Se muestra un mensaje de error si el email ya existe o es inválido. |
| CA-03 | Un usuario registrado puede iniciar sesión con email y contraseña. El sistema retorna un token JWT válido con la información del usuario y su rol. |
| CA-04 | Un usuario con credenciales incorrectas recibe un mensaje de error. El sistema responde con error 401 sin revelar si el email existe o no. |
| CA-05 | Cada endpoint protegido valida el token JWT y el rol del usuario. Solicitudes sin token o con rol incorrecto reciben error 401/403. |
| CA-06 | El sistema permite listar los usuarios registrados (solo para supervisor/admin). Se retorna la lista con nombre, email, rol y estado activo. |
| Propiedades |  |
| Prioridad | Muy Alta |
| Estado | Pendiente |
| Estimación | 8 Story Points |
| Valor de negocio | 8 |
| Responsable | Micheloud, Jeremías |

HU-02

| Título | Registro de envíos |
| --- | --- |
| Descripción |  |
| YO COMO | Operador logístico |
| DESEO | Registrar un nuevo envío ingresando los datos del remitente, destinatario, dirección de entrega y características del paquete |
| PARA | Que el envío quede registrado en el sistema y pueda ser asignado a una ruta y repartidor |
| Criterios de Aceptación |  |
| CA-01 | El formulario de registro solicita: datos del remitente (nombre, teléfono, dirección), datos del destinatario (nombre, teléfono, dirección de entrega, localidad, código postal), y características del paquete (peso en kg, tamaño: chico/mediano/grande, tipo de contenido, indicadores de fragilidad y urgencia). Todos los campos se renderizan correctamente en la interfaz web. |
| CA-02 | El sistema genera automáticamente un código de guía único para cada envío registrado (formato: MOV-YYYYMMDD-XXXX). El código se genera y se muestra al operador al completar el registro. |
| CA-03 | El envío se crea con estado inicial "pendiente". El envío se persiste en la base de datos con estado pendiente y fecha de creación. |
| CA-04 | El sistema valida que los campos obligatorios estén completos (nombre destinatario, dirección, localidad, peso). Se muestran mensajes de error específicos para cada campo faltante. |
| CA-05 | El operador puede ver una lista de todos los envíos registrados con filtro por estado y fecha. La lista muestra código de guía, destinatario, dirección, estado y fecha de creación. |
| CA-06 | Solo usuarios con rol operador o supervisor pueden registrar envíos. Un usuario con rol repartidor recibe error 403 al intentar registrar un envío. |
| Propiedades |  |
| Prioridad | Muy Alta |
| Estado | Pendiente |
| Estimación | 5 Story Points |
| Valor de negocio | 8 |
| Responsable | Díaz Aimar, Felipe |

HU-03

| Título | Gestión de rutas diarias |
| --- | --- |
| Descripción |  |
| YO COMO | Operador logístico |
| DESEO | Crear y gestionar rutas de reparto diarias organizadas por zona geográfica |
| PARA | Que los envíos puedan agruparse de forma eficiente y asignarse a repartidores |
| Criterios de Aceptación |  |
| CA-01 | El operador puede crear una ruta especificando: nombre de la ruta, zona/área geográfica, fecha de reparto y repartidor asignado. La ruta se persiste en la base de datos con los datos completos. |
| CA-02 | El sistema permite listar las rutas del día con su estado (planificada, en curso, completada). La vista muestra nombre de ruta, zona, repartidor asignado, cantidad de envíos y estado. |
| CA-03 | El operador puede editar una ruta que esté en estado planificada. Los cambios se persisten correctamente y no se permiten ediciones sobre rutas en curso o completadas. |
| CA-04 | El operador puede ver el detalle de una ruta con la lista de envíos asociados. Se muestra la información de la ruta y el listado de envíos con su estado individual. |
| CA-05 | Una ruta no puede crearse sin repartidor asignado ni sin fecha. Se muestra un mensaje de error si faltan estos campos obligatorios. |
| Propiedades |  |
| Prioridad | Alta |
| Estado | Pendiente |
| Estimación | 5 Story Points |
| Valor de negocio | 5 |
| Responsable | Araya, Ulises |

HU-04

| Título | Asignación de envíos a ruta y repartidor |
| --- | --- |
| Descripción |  |
| YO COMO | Operador logístico |
| DESEO | Asignar uno o varios envíos pendientes a una ruta de reparto existente |
| PARA | Que cada envío quede vinculado a un repartidor y a un recorrido del día |
| Criterios de Aceptación |  |
| CA-01 | El operador puede seleccionar envíos con estado pendiente y asignarlos a una ruta existente. Los envíos quedan vinculados a la ruta seleccionada en la base de datos. |
| CA-02 | Al asignar un envío a una ruta, su estado cambia automáticamente de pendiente a asignado. El estado se actualiza en la base de datos y se refleja en la lista de envíos. |
| CA-03 | El sistema muestra la lista de envíos pendientes (sin ruta asignada) para facilitar la selección. Solo se muestran envíos con estado pendiente que no tengan ruta. |
| CA-04 | El operador puede desasignar un envío de una ruta, siempre que la ruta esté en estado planificada. El envío vuelve a estado pendiente y se desvincula de la ruta. |
| CA-05 | No se permite asignar un envío a una ruta cuya fecha de reparto ya pasó. El sistema valida la fecha y muestra un error descriptivo. |
| CA-06 | El sistema muestra la cantidad total de envíos asignados a cada ruta y el peso total acumulado. La información se visualiza en la vista de detalle de la ruta. |
| Propiedades |  |
| Prioridad | Alta |
| Estado | Pendiente |
| Estimación | 5 Story Points |
| Valor de negocio | 5 |
| Responsable | Díaz Aimar, Felipe |

HU-05

| Título | Listado de envíos del día para repartidor |
| --- | --- |
| Descripción |  |
| YO COMO | Repartidor |
| DESEO | Ver el listado de envíos que tengo asignados para el día actual con la información relevante de cada uno |
| PARA | Poder planificar mi recorrido y realizar las entregas |
| Criterios de Aceptación |  |
| CA-01 | El repartidor ve únicamente los envíos asignados a sus rutas del día. Solo se muestran envíos vinculados a rutas con la fecha de hoy y el repartidor logueado. |
| CA-02 | Cada envío muestra: nombre del destinatario, dirección de entrega, código de guía, peso del paquete y estado actual. Todos los datos se renderizan correctamente en cada tarjeta de envío. |
| CA-03 | Los envíos se agrupan por ruta si el repartidor tiene más de una ruta asignada en el día. Se visualiza un separador o encabezado por cada ruta. |
| CA-04 | El repartidor puede filtrar los envíos por estado (asignado, en camino, entregado, no entregado). El filtro funciona correctamente y la lista se actualiza en tiempo real. |
| CA-05 | La vista muestra un resumen del día: total de envíos, entregados, pendientes y no entregados. Los contadores se actualizan conforme se modifican los estados. |
| CA-06 | La vista está optimizada para dispositivos móviles. La interfaz se adapta correctamente a pantallas de 390×844 px (mobile-first). |
| Propiedades |  |
| Prioridad | Alta |
| Estado | Pendiente |
| Estimación | 3 Story Points |
| Valor de negocio | 5 |
| Responsable | Araya, Ulises |

# 4. Estimaciones de Valor y Esfuerzo

### 4.1 Escala de Valor de Negocio

| Valor | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Bajo — Funcionalidad de soporte o complementaria |
| 2 | Medio-Bajo — Útil pero no esencial para la operación diaria |
| 3 | Medio — Aporta valor operativo claro |
| 5 | Alto — Habilita funcionalidades centrales del sistema |
| 8 | Muy Alto — Sin esta funcionalidad el sistema no puede operar |

### 4.2 Escala de Esfuerzo (Story Points — Fibonacci)

| Puntos | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Trivial — Cambio puntual, sin complejidad |
| 2 | Pequeño — Implementación directa, sin incertidumbre |
| 3 | Moderado — Requiere diseño y varias tareas coordinadas |
| 5 | Significativo — Funcionalidad completa con múltiples componentes |
| 8 | Complejo — Requiere investigación, integración de capas y pruebas extensivas |
| 13 | Muy Complejo — Alta incertidumbre, múltiples integraciones |

### 4.3 Resumen de estimaciones

| ID | Historia de Usuario | Valor de Negocio | Esfuerzo (SP) | Prioridad (V/E) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Registro y autenticación de usuarios | 8 | 8 | 1.00 | Micheloud, Jeremías |
| HU-02 | Registro de envíos | 8 | 5 | 1.60 | Díaz Aimar, Felipe |
| HU-03 | Gestión de rutas diarias | 5 | 5 | 1.00 | Araya, Ulises |
| HU-04 | Asignación de envíos a ruta y repartidor | 5 | 5 | 1.00 | Díaz Aimar, Felipe |
| HU-05 | Listado de envíos del día para repartidor | 5 | 3 | 1.67 | Araya, Ulises |
|  | Total Sprint 1 | 31 | 26 SP |  |  |

Velocidad estimada del equipo: 26 Story Points por sprint (30 días).

Capacidad del equipo: 3 integrantes × 30 días × ~2 hs/día = ~180 horas disponibles.

# 5. Sprint Backlog — Desglose de tareas

### HU-01 — Registro y autenticación de usuarios

| # | Fase | Tarea | Estimado (hs) | Real (hs) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01.01 | Análisis | Definir flujo de autenticación (registro, login, validación de rol) | 2 |  | ⬜ |
| T-01.02 | Análisis | Especificar endpoints de la API: POST /auth/register, POST /auth/login, GET /users | 2 |  | ⬜ |
| T-01.03 | Análisis | Definir política de contraseñas y reglas de validación de datos | 1 |  | ⬜ |
| T-01.04 | Diseño | Diseñar modelo de datos de la tabla usuarios | 2 |  | ⬜ |
| T-01.05 | Diseño | Diseñar interfaz de pantalla de login (web y móvil) | 3 |  | ⬜ |
| T-01.06 | Diseño | Diseñar interfaz de pantalla de registro de usuarios (panel admin) | 2 |  | ⬜ |
| T-01.07 | Desarrollo | Crear migración de base de datos para tabla usuarios | 2 |  | ⬜ |
| T-01.08 | Desarrollo | Implementar endpoint POST /auth/register (backend Go) | 4 |  | ⬜ |
| T-01.09 | Desarrollo | Implementar endpoint POST /auth/login con generación de JWT | 4 |  | ⬜ |
| T-01.10 | Desarrollo | Implementar middleware de autenticación y autorización por rol | 4 |  | ⬜ |
| T-01.11 | Desarrollo | Implementar endpoint GET /users (listado de usuarios) | 2 |  | ⬜ |
| T-01.12 | Desarrollo | Implementar pantalla de login en frontend web | 4 |  | ⬜ |
| T-01.13 | Desarrollo | Implementar gestión de sesión y almacenamiento de token | 2 |  | ⬜ |
| T-01.14 | Desarrollo | Implementar pantalla de registro de usuarios (panel admin) | 3 |  | ⬜ |
| T-01.15 | Prueba | Escribir pruebas unitarias para registro y login (backend) | 3 |  | ⬜ |
| T-01.16 | Prueba | Escribir pruebas de integración para endpoints de autenticación | 3 |  | ⬜ |
| T-01.17 | Prueba | Prueba exploratoria del flujo completo de registro → login → acceso | 2 |  | ⬜ |
|  |  | Subtotal HU-01 | 43 |  |  |

### HU-02 — Registro de envíos

| # | Fase | Tarea | Estimado (hs) | Real (hs) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-02.01 | Análisis | Definir campos del formulario de registro y reglas de validación | 2 |  | ⬜ |
| T-02.02 | Análisis | Especificar endpoints: POST /envios, GET /envios, GET /envios/:id | 2 |  | ⬜ |
| T-02.03 | Análisis | Definir formato y lógica de generación del código de guía | 1 |  | ⬜ |
| T-02.04 | Diseño | Diseñar modelo de datos de las tablas envios, remitentes, destinatarios | 3 |  | ⬜ |
| T-02.05 | Diseño | Diseñar interfaz del formulario de registro de envío | 3 |  | ⬜ |
| T-02.06 | Diseño | Diseñar interfaz de la lista de envíos con filtros | 2 |  | ⬜ |
| T-02.07 | Desarrollo | Crear migraciones de base de datos para tablas de envíos | 2 |  | ⬜ |
| T-02.08 | Desarrollo | Implementar endpoint POST /envios con generación de código de guía | 4 |  | ⬜ |
| T-02.09 | Desarrollo | Implementar endpoint GET /envios con filtros por estado y fecha | 3 |  | ⬜ |
| T-02.10 | Desarrollo | Implementar endpoint GET /envios/:id (detalle del envío) | 2 |  | ⬜ |
| T-02.11 | Desarrollo | Implementar formulario de registro de envío en frontend web | 5 |  | ⬜ |
| T-02.12 | Desarrollo | Implementar vista de lista de envíos con filtros en frontend web | 4 |  | ⬜ |
| T-02.13 | Prueba | Escribir pruebas unitarias para la lógica de registro de envíos | 3 |  | ⬜ |
| T-02.14 | Prueba | Escribir pruebas de integración para endpoints de envíos | 2 |  | ⬜ |
| T-02.15 | Prueba | Prueba exploratoria del flujo de registro y listado de envíos | 2 |  | ⬜ |
|  |  | Subtotal HU-02 | 38 |  |  |

### HU-03 — Gestión de rutas diarias

| # | Fase | Tarea | Estimado (hs) | Real (hs) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-03.01 | Análisis | Definir campos y estados posibles de una ruta | 1 |  | ⬜ |
| T-03.02 | Análisis | Especificar endpoints: POST /rutas, GET /rutas, GET /rutas/:id, PUT /rutas/:id | 2 |  | ⬜ |
| T-03.03 | Diseño | Diseñar modelo de datos de la tabla rutas | 2 |  | ⬜ |
| T-03.04 | Diseño | Diseñar interfaz de creación de ruta y lista de rutas del día | 3 |  | ⬜ |
| T-03.05 | Desarrollo | Crear migración de base de datos para tabla rutas | 1 |  | ⬜ |
| T-03.06 | Desarrollo | Implementar endpoint POST /rutas | 3 |  | ⬜ |
| T-03.07 | Desarrollo | Implementar endpoint GET /rutas con filtro por fecha | 3 |  | ⬜ |
| T-03.08 | Desarrollo | Implementar endpoint GET /rutas/:id (detalle con envíos) | 2 |  | ⬜ |
| T-03.09 | Desarrollo | Implementar endpoint PUT /rutas/:id (edición) | 2 |  | ⬜ |
| T-03.10 | Desarrollo | Implementar pantalla de gestión de rutas en frontend web | 5 |  | ⬜ |
| T-03.11 | Prueba | Escribir pruebas unitarias para lógica de rutas | 2 |  | ⬜ |
| T-03.12 | Prueba | Escribir pruebas de integración para endpoints de rutas | 2 |  | ⬜ |
| T-03.13 | Prueba | Prueba exploratoria del flujo de creación y edición de rutas | 2 |  | ⬜ |
|  |  | Subtotal HU-03 | 30 |  |  |

### HU-04 — Asignación de envíos a ruta y repartidor

| # | Fase | Tarea | Estimado (hs) | Real (hs) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-04.01 | Análisis | Definir reglas de negocio de asignación y desasignación | 2 |  | ⬜ |
| T-04.02 | Análisis | Especificar endpoints: POST /rutas/:id/envios, DELETE /rutas/:id/envios/:envioId | 2 |  | ⬜ |
| T-04.03 | Diseño | Diseñar interfaz de pantalla de asignación (envíos pendientes + ruta destino) | 3 |  | ⬜ |
| T-04.04 | Diseño | Diseñar flujo de selección múltiple y confirmación de asignación | 2 |  | ⬜ |
| T-04.05 | Desarrollo | Implementar endpoint POST /rutas/:id/envios (asignación individual y masiva) | 4 |  | ⬜ |
| T-04.06 | Desarrollo | Implementar lógica de cambio de estado automático (pendiente → asignado) | 2 |  | ⬜ |
| T-04.07 | Desarrollo | Implementar endpoint DELETE /rutas/:id/envios/:envioId (desasignación) | 2 |  | ⬜ |
| T-04.08 | Desarrollo | Implementar validaciones: fecha no vencida, estado de ruta planificada | 2 |  | ⬜ |
| T-04.09 | Desarrollo | Implementar pantalla de asignación en frontend web | 5 |  | ⬜ |
| T-04.10 | Desarrollo | Implementar indicador de peso total y cantidad de envíos por ruta | 2 |  | ⬜ |
| T-04.11 | Prueba | Escribir pruebas unitarias para lógica de asignación | 3 |  | ⬜ |
| T-04.12 | Prueba | Escribir pruebas de integración para endpoints de asignación | 2 |  | ⬜ |
| T-04.13 | Prueba | Prueba exploratoria del flujo completo de asignación y desasignación | 2 |  | ⬜ |
|  |  | Subtotal HU-04 | 33 |  |  |

### HU-05 — Listado de envíos del día para repartidor

| # | Fase | Tarea | Estimado (hs) | Real (hs) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-05.01 | Análisis | Definir datos que se muestran por envío y reglas de filtrado | 1 |  | ⬜ |
| T-05.02 | Análisis | Especificar endpoint: GET /repartidor/envios-del-dia | 1 |  | ⬜ |
| T-05.03 | Diseño | Diseñar interfaz de la vista principal del repartidor (tarjetas de envío) | 3 |  | ⬜ |
| T-05.04 | Diseño | Diseñar componente de resumen del día (contadores) | 2 |  | ⬜ |
| T-05.05 | Desarrollo | Implementar endpoint GET /repartidor/envios-del-dia con filtro por rol y fecha | 3 |  | ⬜ |
| T-05.06 | Desarrollo | Implementar agrupación de envíos por ruta en el endpoint | 2 |  | ⬜ |
| T-05.07 | Desarrollo | Implementar vista principal del repartidor en app móvil (React Native) | 5 |  | ⬜ |
| T-05.08 | Desarrollo | Implementar componente de resumen del día | 2 |  | ⬜ |
| T-05.09 | Desarrollo | Implementar filtros por estado en la vista del repartidor | 2 |  | ⬜ |
| T-05.10 | Prueba | Escribir pruebas unitarias para el endpoint del repartidor | 2 |  | ⬜ |
| T-05.11 | Prueba | Prueba exploratoria de la vista del repartidor en dispositivo móvil | 2 |  | ⬜ |
|  |  | Subtotal HU-05 | 25 |  |  |

### Tareas transversales del Sprint

| # | Fase | Tarea | Estimado (hs) | Real (hs) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-00.01 | Diseño | Diseñar y crear modelo de datos completo (todas las tablas del sprint) | 4 |  | ⬜ |
| T-00.02 | Desarrollo | Configurar estructura base del proyecto Go (rutas, middleware, conexión a DB) | 4 |  | ⬜ |
| T-00.03 | Desarrollo | Configurar Supabase: crear proyecto, configurar conexión desde Go | 3 |  | ⬜ |
| T-00.04 | Desarrollo | Configurar proyecto React Native con Expo (pantalla base y navegación) | 3 |  | ⬜ |
| T-00.05 | Desarrollo | Configurar proyecto web (TypeScript, componentes base, cliente HTTP) | 3 |  | ⬜ |
| T-00.06 | Desarrollo | Configurar pipeline CI/CD en GitHub Actions (lint + tests) | 2 |  | ⬜ |
| T-00.07 | Desarrollo | Documentar endpoints del Sprint 1 en Swagger/OpenAPI | 3 |  | ⬜ |
| T-00.08 | Prueba | Ejecutar prueba de integración end-to-end del flujo completo del sprint | 3 |  | ⬜ |
| T-00.09 | Prueba | Revisión de código cruzada entre integrantes (pull requests) | 3 |  | ⬜ |
|  |  | Subtotal Transversales | 28 |  |  |

### Resumen de horas estimadas

| Historia / Grupo | Horas Estimadas |
| --- | --- |
| HU-01 — Registro y autenticación | 43 |
| HU-02 — Registro de envíos | 38 |
| HU-03 — Gestión de rutas diarias | 30 |
| HU-04 — Asignación de envíos | 33 |
| HU-05 — Listado del repartidor | 25 |
| Tareas transversales | 28 |
| Total Sprint 1 | 197 |

Capacidad disponible: 3 integrantes × 30 días × 2 hs/día = 180 horas

Nota: El margen es ajustado. Se priorizarán las HU de mayor valor (HU-01 y HU-02) y se evaluará en el daily si es necesario renegociar alcance.

# 6. Modelo de Datos

### Tabla usuarios

| Campo | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK, auto-generado | Identificador único del usuario |
| nombre | VARCHAR(100) | NOT NULL | Nombre completo del usuario |
| email | VARCHAR(150) | NOT NULL, UNIQUE | Email del usuario (usado como login) |
| password_hash | VARCHAR(255) | NOT NULL | Contraseña hasheada con bcrypt |
| rol | ENUM('operador', 'repartidor', 'supervisor') | NOT NULL | Rol del usuario en el sistema |
| activo | BOOLEAN | DEFAULT true | Indica si el usuario está activo |
| created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Fecha de creación del registro |
| updated_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Fecha de última actualización |

### Tabla envios

| Campo | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK, auto-generado | Identificador único del envío |
| codigo_guia | VARCHAR(20) | NOT NULL, UNIQUE | Código de guía (MOV-YYYYMMDD-XXXX) |
| estado | ENUM('pendiente', 'asignado', 'en_camino', 'entregado', 'no_entregado') | NOT NULL, DEFAULT 'pendiente' | Estado actual del envío |
| peso | DECIMAL(6,2) | NOT NULL | Peso del paquete en kilogramos |
| tamano | ENUM('chico', 'mediano', 'grande') | NOT NULL | Tamaño del paquete |
| tipo_contenido | VARCHAR(100) |  | Descripción del tipo de contenido |
| fragil | BOOLEAN | DEFAULT false | Indica si el paquete es frágil |
| urgente | BOOLEAN | DEFAULT false | Indica si el envío es urgente |
| remitente_id | UUID | FK → remitentes.id, NOT NULL | Referencia al remitente |
| destinatario_id | UUID | FK → destinatarios.id, NOT NULL | Referencia al destinatario |
| ruta_id | UUID | FK → rutas.id, NULLABLE | Ruta asignada (null si no fue asignado) |
| created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Fecha de registro del envío |
| updated_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Fecha de última actualización |

### Tabla remitentes

| Campo | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK, auto-generado | Identificador único |
| nombre | VARCHAR(100) | NOT NULL | Nombre del remitente |
| telefono | VARCHAR(20) |  | Teléfono de contacto |
| direccion | VARCHAR(255) |  | Dirección del remitente |
| created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Fecha de creación |

### Tabla destinatarios

| Campo | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK, auto-generado | Identificador único |
| nombre | VARCHAR(100) | NOT NULL | Nombre del destinatario |
| telefono | VARCHAR(20) |  | Teléfono de contacto |
| calle | VARCHAR(200) | NOT NULL | Calle de la dirección de entrega |
| numero | VARCHAR(10) | NOT NULL | Número de la dirección |
| piso_depto | VARCHAR(20) |  | Piso y/o departamento (opcional) |
| localidad | VARCHAR(100) | NOT NULL | Localidad de entrega |
| codigo_postal | VARCHAR(10) | NOT NULL | Código postal |
| created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Fecha de creación |

### Tabla rutas

| Campo | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK, auto-generado | Identificador único de la ruta |
| nombre | VARCHAR(100) | NOT NULL | Nombre descriptivo de la ruta |
| zona | VARCHAR(100) | NOT NULL | Zona geográfica de la ruta |
| fecha | DATE | NOT NULL | Fecha de reparto planificada |
| estado | ENUM('planificada', 'en_curso', 'completada') | NOT NULL, DEFAULT 'planificada' | Estado de la ruta |
| repartidor_id | UUID | FK → usuarios.id, NOT NULL | Repartidor asignado a la ruta |
| created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Fecha de creación |
| updated_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Fecha de última actualización |

### Relaciones principales

| Relación | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| rutas.repartidor_id → usuarios.id | N:1 | Cada ruta tiene un repartidor asignado. Un repartidor puede tener varias rutas. |
| envios.ruta_id → rutas.id | N:1 | Cada envío puede estar asignado a una ruta. Una ruta tiene muchos envíos. |
| envios.remitente_id → remitentes.id | N:1 | Cada envío tiene un remitente. Un remitente puede tener varios envíos. |
| envios.destinatario_id → destinatarios.id | N:1 | Cada envío tiene un destinatario. Un destinatario puede recibir varios envíos. |

# 7. Criterios generales del Sprint

### 7.1 Definition of Done (DoD)

Una tarea o historia se considera terminada cuando cumple todos los criterios siguientes:

- El código fue revisado mediante pull request por al menos un compañero.

- El código sigue los lineamientos de estilo definidos (ESLint + Prettier / gofmt).

- La funcionalidad fue probada manualmente con casos positivos y negativos.

- Se escribieron pruebas unitarias para la lógica de negocio (cobertura mínima 70%).

- El código fue integrado en la rama develop sin conflictos y el CI pasa sin errores.

- La documentación de la API fue actualizada en Swagger si el cambio afecta endpoints.

- La historia fue demostrada y aprobada por el equipo en la revisión de sprint.

- No hay bugs de severidad alta o crítica pendientes.

### 7.2 Convenciones del equipo

- Ramas: feature/HU-XX-descripcion-breve (ej: feature/HU-02-registro-envios)

- Commits: mensajes en español, prefijo con ID de tarea (ej: T-02.08: implementar endpoint POST /envios)

- Pull Requests: descripción del cambio + checklist de DoD + screenshots si aplica

- Daily Standup: comunicación asíncrona por Discord, 3 preguntas clásicas

# 8. Burndown Chart (plantilla)

| Fecha | SP Restantes (Ideal) | SP Restantes (Real) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 12/08 (inicio) | 26 | 26 | Inicio del Sprint |
| 18/08 (semana 1) | 20 |  |  |
| 25/08 (semana 2) | 13 |  |  |
| 01/09 (semana 3) | 7 |  |  |
| 02/09 (cierre) | 0 |  |  |

# 9. Retrospectiva (plantilla para completar al cierre)

### Sprint Backlog Teórico vs. Real

| ID | Tarea | Estimado (hs) | Real (hs) | Diferencia | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01.01 | Definir flujo de autenticación | 2 |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Esta tabla se completará con todas las tareas durante la reunión de retrospectiva, comparando los tiempos estimados con los tiempos reales de trabajo.

### Preguntas de retrospectiva

- ¿Qué salió bien?

- ¿Qué podemos mejorar?

- ¿Qué acciones concretas tomamos para el próximo sprint?